SnapCal

AI Calorie Tracker

Повний бізнес-план та технічна стратегія

Підготовлено для: Ігор Комарчук  |  Pokupka Games

Дата: Квітень 2026

| MVP | 4–6 тижнів | $35–55/міс витрат | $5K/міс ціль |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Чому саме AI Calorie Tracker

Після глибокого аналізу ринку підписочних мобільних додатків 2025–2026, конкурентного дослідження 50+ ніш, і живого скрейпінгу Google Play — AI Calorie Tracker отримав найвищий бал (89/100) серед усіх розглянутих ідей. Ось чому:

## 1.1. Ринковий контекст

Ринок дієтних і нутрієнтних додатків 2026: $6.94 млрд (прогноз)

Health & Fitness — LTV на Google Play: $25+ median (найвища категорія)

Trial-to-paid конверсія H&F: 35.0% — найвища серед усіх категорій

Підписок у Google Play загалом: 250M+

Нових subscription apps щомісяця 2026: ~15,000 (проти 2,000 у 2023)

## 1.2. Доведений прецедент — Cal AI

Zach Yadegari, 17 років, Roslyn NY — запустив Cal AI у травні 2024 з батьківського дому. За 8 місяців: $1.4M валового прибутку/місяць → $8M ARR до кінця 2024. Продано MyFitnessPal у березні 2026 за оцінкою $40M+. Технічний стек: проста інтеграція OpenAI Vision API + Kotlin/Swift. Органічний ріст: TikTok мікро-інфлюенсери ($5 CPM) + referral codes. Це не унікальна технологія — це правильний UX + правильний маркетинг.

## 1.3. Чому підходить саме тобі (Ігор)

- Java/Kotlin досвід → Gemini Vision API = один HTTP запит, MVP за 4–6 тижнів

- Немає AdMob → підписочна модель не залежить від рекламних мереж

- Solo developer → це продукт який один розробник може побудувати і підтримувати

- ФОП → Google Play Billing приймає ФОП напряму, без компанії

- Портфель Pokupka Games → cross-promo між існуючими 7 додатками безкоштовно

# 2. Конкурентний аналіз — Competitor Spy

Живий скрейп Google Play (квітень 2026) та аналіз 260,000+ відгуків виявили критичні слабкості ринку:

| Додаток | Installs | Rating | Ціна/міс | Оновлення | Головна слабкість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cal AI (лідер) | 5M+ | 4.7★ / 2.7★* | $2.49 | Apr 2026 | Ціна прихована; калорії занижені |
| CalApp (StepsApp) | 100K+ | 4.4★ | IAP+Ads | Mar 2026 | Виноград = 1800 kcal; 'something went wrong' |
| CalZen (€5/міс) | — | 3.9★ | €5 | Recent | Математика ламається при редагуванні; 0 відповідей |
| Cal Pal ($12.99) | — | ~3.5★ | $12.99 | Old | Немає Google Fit sync; немає безкоштовного тріалу |
| Dr Cal | — | 4.0★ | IAP | Feb 2026 | Немає voice logging; бідний UX |

* 2.7★ за останні 30 днів — поточний реальний рейтинг на момент дослідження

## 2.1. ТОП скарги з відгуків (260K+ reviews проаналізовано)

Критичні — вбивають підписку:

- Calories always undercounted — 60kcal для 260kcal винограду, м'ясо на 50% менше (229 корисних позначок)

- Not upfront about pricing — ціну показують після реєстрації, одразу 1★

- Lost all progress after logout — платна річна підписка, і дані зникли

- Can't scan without adding to daily log — неможливо просто перевірити калорії

Серйозні — знижують рейтинг:

- Barcode scanning completely wrong — продукти визначаються неправильно

- No Google Fit / Health Connect sync on Android — Cal Pal прямо згадує це

- Support never responds — CalZen: 2 email, 0 відповідей

- Math breaks when you edit servings — CalZen

Feature requests що повторюються:

- Water tracker (відсутній у більшості)

- Meal saving / favorite meals

- Gram-based portions (не тільки oz)

- Voice logging

- Progress photos / body weight tracking

# 3. Що будуємо — SnapCal

SnapCal — Android-перший AI Calorie Tracker побудований навколо трьох диференціаторів яких немає жоден конкурент одночасно.

## 3.1. Три ключових диференціатори

ДИФЕРЕНЦІАТОР 1 — Confirm & Adjust після AI-сканування Після фото AI показує результат + слайдер розміру порції + кнопка коригування. Вирішує #1 скаргу ринку (точність) і робить юзера активним учасником, не пасивним.

ДИФЕРЕНЦІАТОР 2 — Прозора ціна до реєстрації Ціна показана на екрані перед першим input. 229 корисних позначок на Cal AI скаргу. Здається дрібницею, але генерує позитивні відгуки одразу після релізу.

ДИФЕРЕНЦІАТОР 3 — Нативний Health Connect (Android-first) Cal Pal: 'Apologies for no sync with Google Fit'. Google просуває Health Connect в Store з 2024. Додатки з Health Connect отримують Works with Health Connect бейдж = конверсійний бустер.

## 3.2. Повний функціонал MVP

Основний функціонал (обов'язково для launch):

- AI Food Photo Scanner — фото → калорії за 2 секунди (Gemini 2.5 Flash Vision)

- Confirm & Adjust — слайдер порції після AI-результату

- Barcode Scanner — OpenFoodFacts API (безкоштовний, 3M+ продуктів)

- Daily Calorie Log — щоденний журнал з прогрес-баром

- Macro Breakdown — калорії, білки, вуглеводи, жири

- Goal Setting — ціль ваги (схуднення / набір / підтримка)

- Health Connect Integration — двостороння синхронізація з Android Health

- 7-Day Free Trial — повний доступ, ціна показана ДО реєстрації

- Google Play Billing — підписка $2.49/міс або $19.99/рік

Версія 1.1 (через 4–6 тижнів після launch):

- Water Tracker — #1 feature request конкурентів

- Voice Logging — 'I ate two eggs and toast' → авто-розпізнавання

- Favorite Meals — збереження частих страв

- Gram Portions — вибір між oz і gram

- Weekly Progress Chart — графік динаміки

Версія 1.2 (місяць 3+):

- Body Weight Tracker — вага + фото прогресу

- Recipe Scanner — фото рецепту → калорії на порцію

- Localization — Spanish, Portuguese, German (+30% organic)

# 4. Технічний стек

| Компонент | Технологія | Причина вибору |
| --- | --- | --- |
| UI / Основа | Kotlin + Jetpack Compose | Твій досвід + сучасний Android |
| AI Food Recognition | Gemini 2.5 Flash Vision | $0.0011/image — у 2x дешевший GPT-4o |
| Barcode Scanner | OpenFoodFacts API | Безкоштовно, 3M+ продуктів |
| Health Sync | Health Connect API | Google-promoted, бейдж в Store |
| Auth / DB | Firebase Auth + Firestore | Безкоштовно до 1GB / 2M запитів |
| Backend / Functions | Firebase Functions | Безкоштовно до 2M запитів/міс |
| Монетизація | Google Play Billing 7.x | Нативна для Android, 15% комісія |
| Analytics | Firebase Analytics / GA4 | Безкоштовно, інтеграція з Firebase |
| Crash Reporting | Firebase Crashlytics | Безкоштовно, реальний час |

## 4.1. API вартість — детальний розрахунок

Gemini 2.5 Flash — image input: ~$0.0011 за зображення (токени). Порівняння:

| API | Ціна/image | 1K сканів/день | Місяць |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemini 2.5 Flash | ~$0.0011 | ~$1.1 | ~$33 |
| GPT-4o Vision | ~$0.002 | ~$2.0 | ~$60 |
| Claude 3.5 Sonnet | ~$0.003 | ~$3.0 | ~$90 |

Gemini — переможець: у 2x дешевший за GPT-4o при еквівалентній якості для food recognition.

# 5. Монетизаційна стратегія

Дані: RevenueCat SOSA 2026 (115K+ apps, $16B revenue) + Adapty SOIS 2026.

## 5.1. Модель підписки

Hard Paywall з 7-денним безкоштовним тріалом — найвища конверсія для H&F Ціна показана ДО реєстрації (диференціатор проти Cal AI) Hard paywall: 12.11% median conversion vs 2.18% freemium Health & Fitness: ЄДИНА категорія де annual plan домінує (60.6% revenue) Trial-to-paid H&F: 35.0% — найвища серед усіх категорій

## 5.2. Цінові плани

| План | Ціна | Після 15% Google | Рекомендація |
| --- | --- | --- | --- |
| Місячна | $2.49/міс | $2.12/міс | Для нових юзерів |
| Річна (ПРІОРИТЕТ) | $19.99/рік | $16.99/рік | 60%+ виберуть Annual |
| 7-Day Free Trial | $0 | — | Максимізує конверсію |

## 5.3. Revenue прогноз

| Місяць | Платних | Брутто/міс | Після Google 15% | Після API витрат | Чисто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М3 | 100 | $249 | $212 | -$55 | ~$157 |
| М6 | 500 | $1,245 | $1,058 | -$90 | ~$968 |
| М9 | 1,000 | $2,490 | $2,117 | -$180 | ~$1,937 |
| М12 | 2,000 | $4,980 | $4,233 | -$350 | ~$3,883 |
| М18 | 5,000 | $12,450 | $10,582 | -$800 | ~$9,782 |

# 6. ASO Стратегія — максимальна органіка

Мета: перші 2,000 платних підписників без UA бюджету. Тільки органічний пошук + TikTok.

## 6.1. Metadata

Title (30 символів): SnapCal: AI Calorie & Macros

Short Description (80 символів): Snap food photo → instant calories. Health Connect. Honest price upfront.

## 6.2. Keyword Matrix

| Ключове слово | Volume | Конкуренція | Пріоритет | Розміщення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ai calorie tracker | Висок. | Серед. | 🌟🌟🌟 | Title + Short Desc |
| food scanner calories | Серед. | Низька | 🌟🌟🌟 | Title + Description |
| calorie counter photo | Серед. | Низька | 🌟🌟🌟 | Short Desc + Body |
| macro tracker android | Серед. | Низька | 🌟🌟 | Description |
| health connect calorie | Низьк. | Мін. | 🌟🌟🌟 | Description (унікально!) |
| snap calories photo ai | Низьк. | Мін. | 🌟🌟🌟 | Brand keyword — власний |
| calorie deficit calculator | Висок. | Висока | ⚠️ | Description тільки |

## 6.3. Структура скриншотів (порядок критичний)

- Скриншот 1: 'Photo → 2 sec → 347 kcal' — WOW момент, реальна їжа НЕ стокове фото

- Скриншот 2: Confirm & Adjust screen — твій диференціатор #1

- Скриншот 3: 'Works with Health Connect' badge — Android exclusive

- Скриншот 4: Прозора ціна — '$2.49/month shown before signup'

- Скриншот 5: Weekly progress graph — мотивація

Важливо: у перших 2 скриншотах — НЕ показувати UI. Показувати РЕЗУЛЬТАТ. Люди в пошуку бачать тільки перші 2 скриншоти без прокрутки. Перший скриншот = єдина секунда уваги. 'Food photo → 347 kcal instantly.'

# 7. Органічний ріст — TikTok стратегія

Cal AI виріс до $1M MRR без великого UA бюджету через TikTok мікро-інфлюенсерів. Точна формула:

## 7.1. Чому TikTok і саме food content

Food nano-influencers engagement rate: 18.36% — найвищий на TikTok серед усіх ніш

Cal AI CPM target: $5 (нішеві мікро-інфлюенсери, не зірки)

Формат що вірусив: 'Я сфоткав [їжа] і AI сказав X калорій — перевіряємо'

Перший місяць Cal AI: $28K revenue → органічний TikTok

## 7.2. Покроковий TikTok план

Місяць 1 (до launch — безкоштовно):

- Реєструєш TikTok акаунт 'SnapCal' тижень до launch

- 3 відео на тиждень, формат: 'Я сфоткав піцу і AI сказав 847 kcal — це правда?'

- Challenge формат: знімаєш свою реальну їжу, показуєш результат, питаєш аудиторію

- Hashtags: #calorietracking #ai #healthtok #weightloss #caloriecounter #fyp

Місяць 2 (перші creators — $150–300):

- Знайти 3–5 health/fitness creators: 20K–100K followers (НЕ мільйонники)

- Запропонувати: $50–100 за відео + унікальний referral код (CREATOR_NAME)

- Referral код = безкоштовне відстеження ROI без MMP

- Формат для creators: 'I used to spend 20 min logging food. Now I just snap a photo.'

Місяць 3+ (Reddit і community):

- r/loseit (3.5M members) — пост 'Built this because Cal AI kept undercounting'

- r/Fitness (10M members) — community пост, не реклама

- r/1200isplenty — нішева аудиторія яка активно шукає кращі трекери

- Відповіді на негативні відгуки Cal AI в Reddit: 'SnapCal вирішує саме цю проблему'

## 7.3. Вірусний механік вбудований в продукт

Люди природно шерять 'AI помилився / AI вгадав правильно' контент. Кожен юзер потенційно генерує TikTok відео про твій продукт без будь-якої оплати. Cal AI: мільярди переглядів через user-generated 'AI guessed my food calories' контент. Для активації: додати в онбординг 'Share your first scan on TikTok' з одним тапом.

# 8. Повна таблиця витрат

| Стаття витрат | MVP (M1–3) | Зростання (M4–12) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Play Developer | $25 одноразово | — | Одноразово, назавжди |
| Gemini 2.5 Flash API | $10–35/міс | $100–500/міс | ~$0.0011/скан |
| Firebase (Auth + Firestore + Functions) | $0 | $25–100/міс | Spark plan до 1GB |
| OpenFoodFacts API (barcode) | $0 | $0 | Безкоштовно назавжди |
| Health Connect API | $0 | $0 | Google API, безкоштовно |
| TikTok Creators (micro) | $0 (M1) | $150–300/міс | 3–5 creators по $50–100 |
| РАЗОМ до першого $1K/міс | ~$35–60/міс | ~$275–900/міс | Без зарплати команди |

КЛЮЧОВИЙ ФАКТ: При 500 платних підписниках ($2.49/міс) — доходи: $1,058/міс (після Google). Витрати при 500 DAU: ~$55/міс (API + Firebase). Чистий прибуток: ~$1,000/міс. Breakeven: ~100 платних підписників. Досяжно за 2–3 місяці з TikTok органікою.

# 9. Дорожня карта — 18 місяців

| Фаза | Завдання | Deliverables | Ціль DAU/платних | Revenue/міс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М1–2 MVP | Kotlin + Gemini + Billing + Health Connect | Working APK, 3-day internal test | 10 beta testers | $0 |
| М3 Launch | ASO оптимізація + перші TikTok відео | Published on Play Store, 10 TikTok videos | 500 DAU / 100 платних | ~$157 |
| М4–5 Growth | v1.1: Water + Voice + Favorites | 3–5 TikTok creators, Reddit launch | 2K DAU / 500 платних | ~$968 |
| М6–9 Scale | Локалізація ES/PT/DE, Body tracker | Localized listings, influencer network | 6K DAU / 1,000 платних | ~$1,937 |
| М10–12 $5K | Recipe Scanner, A/B paywall tests | 10K+ DAU, 2,000+ платних | 10K DAU / 2K платних | ~$3,883 |
| М13–18 $10K+ | Referral program, Family plan, partnerships | Affiliate program, App of the Day target | 20K DAU / 5K платних | ~$9,782 |

# 10. Стратегія перемоги — резюме

## 10.1. Чому Cal AI вразливий

- 2.7★ за останні 30 днів при 4.7★ загальному рейтингу — ринок незадоволений

- Продано MyFitnessPal → увага засновника переключена, розвиток сповільниться

- Ціна прихована до реєстрації → системна проблема, не фікс за тиждень

- Точність занижена → архітектурна проблема AI pipeline, не косметичний фікс

## 10.2. Ланцюг конкурентних переваг SnapCal

1. Confirm & Adjust → вирішує #1 скаргу (точність) → вищий рейтинг → краще ASO ранжування 2. Прозора ціна → вищий trial conversion → більше платних → більше бюджету на creators 3. Health Connect нативний → 'Works with Health Connect' бейдж → конверсія в Store 4. TikTok food challenge → вірусний UGC → органічні інстали → більше відгуків → вищий рейтинг 5. Кожна перевага підсилює наступну — flywheel ефект

## 10.3. Benchmark — що вже доведено ринком

| Показник | Cal AI (benchmark) | SnapCal (ціль) |
| --- | --- | --- |
| Time to $1M ARR | 8 місяців | 12–18 місяців (solo) |
| Initial team size | 2 people | 1 person (ти) |
| Subscription price | $2.49/міс | $2.49/міс (same) |
| Primary growth channel | TikTok micro-influencers | TikTok + Health Connect |
| Key differentiator | Photo → instant result | Photo + Confirm & Adjust |

## 10.4. Наступні 3 дії прямо зараз

| # | Дія | Термін |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зареєструватись на console.cloud.google.com → отримати Gemini API ключ → написати тестовий call з Android (одна активність, одна кнопка) | Сьогодні / завтра |
| 2 | Зареєструватись на play.google.com/console → оплатити $25 → підготувати Google Play Developer account | Цього тижня |
| 3 | Відкрити Android Studio → новий Compose проект 'SnapCal' → налаштувати структуру: CameraScreen, ResultScreen, DailyLogScreen, PaywallScreen | Цього тижня |

Загальний бюджет до першого $1,000/міс: ~$500 total

MVP: 4–6 тижнів | Breakeven: ~100 платних підписників | Ціль 12 міс: $3,883/міс